РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СИНЯВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2018 г.    № 14-Ф

с.Синявское

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Синявского сельского поселения «Развитие коммунального хозяйства и благоустройства территории»

за 2017 год

В соответствии с Постановлениями Администрации Синявского сельского поселения от 19.08.2013г. №57 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синявского сельского поселения», от 19.08.2013г. №66 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синявского сельского поселения, от 19.08.2013г. №63 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Синявского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Синявского сельского поселения «Развитие коммунального хозяйства и благоустройства территории», за 2017 год утвержденной постановлением Администрации Синявского сельского поселения от 08.10.2013г. №78 «Об утверждении муниципальной программы Синявского сельского поселения «Развитие коммунального хозяйства и благоустройства территории» согласно   приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Синявского сельского поселения                                                   Л.Н. Ермолова

Приложение

к постановлению Администрации Синявского

сельского поселения

от 19.03.2018г.  № 14-Ф

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Синявского сельского поселения «Развитие коммунального хозяйства и благоустройства территории» за 2017 год.

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2017 год

Администрация Синявского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Синявского сельского поселения «Развитие коммунального хозяйства и благоустройства территории».

Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства и благоустройства территории» утверждена постановлением Администрации Синявского сельского поселения от 08.10.2013 г. № 79.

Общий объем финансирования Программы за 2017 год за счет средств бюджета Синявского сельского поселения составляет 2237,4 тыс.рублей.

По итогам 2017 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Синявского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2016 года.

За 2017 год в рамках муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства и благоустройства территории» подпрограммы «Развитие благоустройства» производились следующие мероприятия:

## - улучшено освещение территории сельского поселения, обеспечено безопасное движение автотранспорта и пешеходов в ночное время;

## - улучшение санитарного и гигиенического состояния мест общественного пользования

## - улучшен уровень содержания мест захоронения сельского поселения

2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Основными мероприятиями подпрограммы «Развитие благоустройства» являются:

1. Организация освещения улиц на территории поселения

- производилась оплата за уличное освещение.

2. Мероприятия по содержанию мест захоронений.

-	выкашивание газонов газонокосилкой

-	очистка от мусора

3. Мероприятия по благоустройству территории поселения

- выполнена работа по очистке и вывозу территории от мусора

- ручной покос сорной растительности, а также покос на базе трактора

- изготовлена и установлена летняя сцена в х.Мержаново

-  установлена детская игровая площадка

- произведен ремонт прилегающей территории к памятнику Воинам ВОВ к х.М.Чулек

- благоустройство кладбища

- благоустройство территории рынка

Все мероприятия выполнены в установленный в срок до 31.12.2017г

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных
 в установленные сроки согласно плану реализации.

В плане реализации муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства и благоустройства территории» на 2017 год были запланированы и выполнены по подпрограмме «Развитие благоустройства» следующие мероприятия:

-  мероприятия по организации уличного освещения улиц Синявского сельского поселения. Да выполнение данного мероприятия было запланировано 1735,2 тыс.руб. освоено 959,5 тыс.руб. Срок контрольного события установлен 31.12.2017 года выполнено в срок;

- мероприятия по содержанию мест захоронений, запланировано 80,0 тыс.рублей.  мероприятия выполнены без освоения бюджетных средств                                    (финансирование не потребовалось). Срок контрольного события установлено 31.12.2017 года выполнено в срок.

- мероприятия по благоустройству территории поселения. Запланировано 2052,8 тыс.руб. освоено 1277,9 тыс.руб.Срок контрольного события установлен 31.12.2017 года выполнено в срок.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства и благоустройства территории» за 2017 год бюджетом Синявского сельского поселения предусмотрено 3868,1 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 2237,3 тыс.рублей, или 57,8%.

|  |  | план | факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по организация освещения улиц на территории поселения | 1735,2 | 959,5 | 55,3 |
| 2 | Мероприятия по содержанию мест захоронений. | 80,0 | 0,0 | 0% |
| 3 | Мероприятия по благоустройству территории поселения | 2052,9 | 1277,9 | 62,2% |

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Показатели (индикаторы) имеют следующие  значения:

- доля расходов на организацию мероприятий по развитию коммунального хозяйства 0%

- доля расходов на организацию прочих мероприятий по благоустройству 100%, -  план 99%.

7.  Информация о результатах оценки бюджетной эффективности реализации  муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы Синявского сельского поселения «Развитие коммунального хозяйства и благоустройства территории» рассчитана в соответствии с методикой оценки эффективности  муниципальной программы, которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализацию рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение  соответствующей сферы социально-экономического развития Синявского сельского поселения.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Рассчитанная эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0 в связи с чем при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу.

В муниципальной программе показатели исполнения оцениваются, как наступление событий, поэтому при расчете суммарной оценки степени достижения целевых показателей принимаются за единицу.

Расчет суммарной оценки степени достижения целевых показателей  муниципальной программы определяется по формуле:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0. Данный показатель характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

СРом = 3/3, СРом = 1

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 это характеризует высокий уровень  эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации  муниципальной программы Синявского сельского поселения рассчитывается в несколько этапов.

Для расчета степени реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств  бюджета поселения, безвозмездных поступлений в  бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

СРм = 2/3, СРм = 0,67

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

Мероприятие выполнены в полном объеме при достижении следующих результатов:

Расчет степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджет поселения, безвозмездных поступлений в  бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию  муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

ССуз = 2237,4 / 3868,0                 ССуз = 0,58

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию  муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию  муниципальной программы в отчетном году.

Эффективность использования средств  бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджета поселения, безвозмездных поступлений в  бюджет поселения  по следующей формуле:

Эис = 0,67/0,58= 1,156

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из  бюджета поселения.

Бюджетная эффективность реализации программы признается на основании расчета эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию программы признана – низкой.

При расчете оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1 х 0,5 + 0,67 х 0,3 + 1,156 х 0,2

УРпр = 0,93

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет 0,93

8. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Развитие коммунального хозяйства и благоустройства территории» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Дальнейшая реализация муниципальной программы по мероприятиям:

- «Организация освещения улиц на территории поселения» направлено на оплату расходов уличного освещения;

- «Мероприятия по благоустройству территории поселения» направлено на улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, отлов безнадзорных животных, содержание и благоустройство родников, памятников, детских игровых и спортивных площадок находящихся на территории поселения;

- «Мероприятия по содержанию мест захоронения» направлено на улучшение санитарного и эстетического вида территории кладбищ.

### Таблица 13

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма «Развитие благоустройства» | Администрация Синявского сельского поселения | Х | Х | Х | 1.Оплатить услуги по уличному освещение на территории сельского поселения. 2. Выполнение мероприятий по улучшению санитарного и гигиенического состояния мест общественного пользования. 3. Улучшить уровень содержания мест захоронения сельского поселения | 1.Произведена оплата уличного освещения на территории поселения. 2. Выполнены мероприятий по улучшению санитарного и гигиенического состояния мест общественного пользования 3. Улучшен уровень содержания мест захоронения сельского поселения | Все запланированные мероприятия реализованы. |
|  | Основное мероприятие 1. Организация освещения улиц Синявского сельского поселения | Администрация Синявского сельского поселения | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Оплата за уличное освещение на территории сельского поселения, в целях обеспечения безопасного движения автотранспорта и пешеходов в ночное время. | Произведена оплата услуг за потребленную эл.энергию по уличному освещению, | Все запланированные мероприятия реализованы |
|  | Основное мероприятие 3. Организация прочих мероприятий по благоустройству территории | Администрация Синявского сельского поселения | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Улучшение санитарного и гигиенического состояния мест общественного пользования | Благоустройство территории, установка детских игровых площадок и др. | Все запланированные мероприятия реализованы |
|  | Основное мероприятие 2. Содержание мест захоронения в Синявском сельском поселении | Администрация Синявского сельского поселения | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Улучшение уровня содержания мест захоронения сельского поселения | Улучшен уровень содержания мест захоронения сельского поселения | Все запланированные мероприятия реализованы |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Администрация Синявского сельского поселения | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | Проверка объектов на предмет благоустройства территории Синявского сельского поселения | Проведена проверка объектов на предмет благоустройства территории Синявского сельского поселения |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Таблица 14

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2017 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов( тыс.рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Фактические расходы (тыс.руб.) |  |
| Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства и благоустройства территории» | всего | 3868,1 | 3868,1 | 2237,4 |
|  | бюджет поселения | 3868,1 | 3868,1 | 2237,4 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие благоустройства | всего | 3868,1 | 3868,1 | 2237,4 |
|  | бюджет поселения | 3868,1 | 3868,1 | 2237,4 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 1. Организация освещения улиц Синявского сельского поселения | всего | 1735,2 | 1735,2 | 959,5 |
|  | бюджет поселения | 1735,2 | 1735,2 | 959,5 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 2. Организация месть захоронения | всего | 80,0 | 80,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 80,0 | 80,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Мероприятие 3. Организация прочих мероприятий по благоустройству | всего | 2052,9 | 2052,9 | 1277,9 |
|  | бюджет поселения | 2052,9 | 2052,9 | 1277,9 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |

Таблица 15

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Доля расходов на организацию мероприятий по развитию коммунального хозяйства | % | 0 | 1 | 0 |  |
| 2. | Доля расходов на организацию мероприятий по благоустройству | % | 100 | 99 | 100 |  |

### Таблица 17

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

### проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа « Развитие коммунального хозяйства и благоустройства территории» | Х | Х | 1630,7 | 0 |
|  | Подпрограмма 2.«Развитие благоустройства» | Х | Х | 1630,7 | 0 |
|  | Мероприятие 1. Организация освещения улиц Синявского сельского поселения | 1735,2 | 959,5 | 775,7 | 0 |
|  | Мероприятие 2. Содержание мест захоронения | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0 |
|  | Мероприятие 3. Организация прочих мероприятия по благоустройству территории | 2052,9 | 1277,9 | 775,0 | 0 |