ПРОЕКТ

Российская Федерация

Ростовская область Неклиновский район

Муниципальное образование «Синявское сельское поселение»

Администрация Синявского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Синявское                                                                                                                                                        «___» _____  2024г.                                                                                           № ___

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы                    Синявского сельского поселения «Информационное общество                                                            за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Синявского сельского поселения от 30.07.2018 № 35-Ф «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синявского сельского поселения», распоряжением Администрации Синявского сельского поселения от 15.08.2018г. №34-Ф «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синявского сельского поселения»  Администрация Синявского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить отчет о реализации 2023 году муниципальной программы Синявского сельского поселения «Информационное общество» согласно приложения к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и размещению на официальном сайте Синявского сельского поселения в сети интернет.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Синявского сельского поселения			                      	   С.А.Шведов

Приложение к постановлению

Администрации Синявского

сельского поселения

от «___» ______ 2024г. № ____

Отчет

о реализации в 2023 году муниципальной программы

«Информационное общество»

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2023 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Синявского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Синявского сельского поселения от 14.09.2018 №38-Ф, Администрация Синявского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Синявского сельского поселения «Информационное общество» (далее – муниципальная программа).

В целях обеспечения развития информационно-коммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Синявского сельского поселения, а также повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления, в рамках реализации муниципальной программы Синявского сельского поселения «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Синявского сельского поселения от 26.12.2018 № 47-Ф, (далее – Программа) ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- сформирована информационно-коммуникационная инфраструктура органа местного самоуправления и учреждений Синявского сельского поселения, отвечающая требованиям рынка информационных технологий;

- реализованы мероприятия по защите информации, в том числе персональных данных, используемых органами исполнительной власти и учреждением Синявского сельского поселения в ходе своей деятельности;

- обеспечено функционирование корпоративной сети телекоммуникационной связи Правительства Ростовской области (далее – КСТС) и входящих в нее информационных ресурсов, а также межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело».

Распоряжением Администрации Синявского сельского поселения от 27.12.2022 №95 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год. В течение 2023 года в план реализации муниципальной программы изменения внесены не были.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 200,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 198,0 тыс. рублей, или 99,0%.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и/или

приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении

контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация основных мероприятий.

В состав данной муниципальной программы включены две подпрограммы:

1. Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий.

2. Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг

Подпрограмма 1 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий».

В рамках подпрограммы 1 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий.» предусмотрена реализация основных мероприятий.

В результате реализации подпрограммы 1 выполнены следующие мероприятия:

- В отчетном году были приобретены:

- лицензионное программное обеспечение;

- расходные материалы для офисной техники;

- лицензия по продлению антивирусной программы «Doctor Web».

- лицензии VipNet на 1 рабочих места

- продлены лицензии на пользование программных продуктов «Парус-Бюджет», «Техно-Кад муниципалитет», «СБИС»

2.  Произведена оплата консультационных услуг по использованию продуктов «Парус-Бюджет».

3. Проводилась работа по продлению квалифицированного ключа подписи для сдачи отчетности и сертификата проверки электронной подписи для участников СМЭВ.

4. Проведена оплата услуг за публикацию НПА в средствах массовой информации и информационных бюллетенях.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий.» запланированный объем финансовых средств составляет 200,0 тыс. руб. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг»

В рамках подпрограммы 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события

Целью данной подпрограммы является оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении к отчету о реализации муниципальной программы по форме таблицы 10 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Синявского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Синявского сельского поселения от 15.08.2018 № 34-Ф (далее – Методические рекомендации).

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной

программы.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено, основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 200,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 198,0 тыс. рублей, или 99,0%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении к отчету о реализации муниципальной программы по форме таблицы 11 к Методическим рекомендациям.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Основными значениями показателей (индикаторов) муниципальной программы «Информационное общество», являются:

- Степень соответствия запланированному уровню затрат- 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении к отчету о реализации муниципальной программы по форме таблицы 12 к Методическим рекомендациям.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной

программы

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы направлена в отдел экономики и финансов администрации Синявского сельского поселения по форме таблицы 13 к Методическим рекомендациям.

Бюджетные ассигнования между основными мероприятиями муниципальной программы в 2023 году не перераспределялись.

Софинансирование расходных обязательств Ростовской области и Неклиновского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы не предусмотрено.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам:

Этапы расчета степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Сп = ИДп / ИЦп,

где:

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Индикатор 1 программы: – достигнут, 1

- Подпрограмма 1:

индикатор 1.1:    10/ 10 = 1

индикатор 1.2:      5/5 =1

индикатор 1.3:      3/3 =1

-  Подпрограмма 2,

Индикатор 2.1 – достигнут, 1

2) Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:

,

где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Сп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

5

Со = -------------------- = 1,0

5

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0. Данный показатель характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

3) Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 2 / 2 = 1

4) Степень реализации мероприятий для расчета степени реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

СРм = 2 / 2 = 1

5) Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджет поселения, безвозмездных поступлений в  бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию  муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 198,0/ 200,0 = 0,99

6) Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения по следующей формуле:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета поселения.

= 1 / 0,99 = 1,01

7) Уровень реализации муниципальной программы в целом:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,01 х 0,2 = 1,00

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой, в случае если значение Эис  составляет 0,95 и более.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | Администрация Синявского сельского поселения (Начальник отдела экономики и финансов З.Е.Барлаухян) | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Современное развитие информационных и телекоммуникационных технологий. | Поддержание работоспособности устойчивой и безопасной информационно-телекоммуниционной инфраструктуры передачи обработки и хранения данных |  |
|  | Контрольное событие программы Обновление инфраструктуры | Администрация Синявского сельского поселения (Начальник отдела экономики и финансов З.Е.Барлаухян) | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обновление программного обеспечения и защита информации. | Обновление программного обеспечения и защита информации. |  |
| Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг» |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Разработка и принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг | Администрация Синявского сельского поселения (Начальник отдела экономики и финансов З.Е.Барлаухян) | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение качества предоставление муниципальных услуг. | Повышение качества предоставления муниципальных услуг. |  |
|  | Контрольное событие программы Подача заявлений на предоставление муниципальных услуг | Администрация Синявского сельского поселения (Начальник отдела экономики и финансов З.Е.Барлаухян) | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество электронных оказанных с помощью государственных и муниципальных услуг | Предоставление населению полного спектра муниципальных услуг. |  |

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Информационное общество» | Всего | 200,0 | 200,0 | 198,0 |
|  | бюджет поселения | 200,0 | 200,0 | 198,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» | Всего | 200,0 | 200,0 | 198,0 |
|  | бюджет поселения | 200,0 | 200,0 | 198,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.1 «Закупка товаров, работ услуг с сфере информационно-коммуникационных технологий» | Всего, <3> | 200,0 | 200,0 | 198,0 |
| Подпрограмма 2. «Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.1 «Разработка и принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг» | Всего, <3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

<3> По основным мероприятиями, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

### <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Таблица 13

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Информационное общество» |  |
| 1. | Степень соответствия запланированному уровню затрат. | процентов | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» |  |
| 1.1. | Показатель (индикатор) Доля функционирующих компьютеров от общего количества компьютеров | единиц | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 1.2. | Показатель (индикатор) . Количество рабочих мест подключенных к системе документооборота «ДЕЛО» | Мест | 5 | 5 | 5 |  |  |
| 1.3. | Показатель (индикатор) Количество внедренных информационных систем | единиц | 3 | 3 | 3 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг» |  |
| 2.1. | Показатель (индикатор) Количество муниципальных услуг, предоставленных населению | процентов | 100 | 100 | 100 |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 14

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий  подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в 2023 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Информационное общество» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | ОМ 1.1 Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | ОМ 2.1. Разработка и принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг | - | - | 0,0 | 0,0 |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.