ПРОЕКТ

Российская Федерация

Ростовская область Неклиновский район

Муниципальное образование «Синявское сельское поселение»

Администрация Синявского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___» _______ 2024г.                                                                                        № ____ с.Синявское

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Синявского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Синявского сельского поселения от 30.73.2018г. № 35-Ф «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синявского сельского поселения», распоряжением Администрации Синявского сельского поселения от 15.08.2018г № 34-Ф «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синявского сельского поселения», Администрация Синявского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Синявского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Синявского сельского поселения от 12.11.2019г. № 45-Ф, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на официальном сайте Синявского сельского поселения в сети интернет

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Синявского

сельского поселения			                                  		С.А.Шведов

Приложение к постановлению

Администрации

Синявского сельского поселения

от «____» ______.202__г. № ___

Отчет о реализации

муниципальной программы Синявского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2023 год

В целях обеспечения развития информационно-коммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Синявского сельского поселения, а также повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления, в рамках реализации муниципальной программы Синявского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Синявского сельского поселения от 12.12.2019 № 45-Ф, (далее – Программа) ответственным исполнителем Программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

сформировано развитие транспортной инфраструктуры органа местного самоуправления и учреждений Синявского сельского поселения, отвечающая требованиям рынка транспортных систем;

повышение безопасности дорожного движения на территории Синявского сельского поселения;

обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Синявского сельского поселения;

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных системах.

2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, и мероприятий ведомственных целевых программ и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Распоряжением Администрации Синявского сельского поселения №98 от 27.12.2022г. утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год. Распоряжениями Администрации №6 от 31.01.2023, №10 о 14.03.2023г. № 33 от 13.06.2023 внесены изменения в план реализации на 2023 год.

В состав данной муниципальной программы включены две подпрограммы:

Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Синявского сельского поселения».

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия (заключены и исполнены контракты):

- зимнее содержание дорог (очистка дорог от снега, россыпь противогололедных материалов) на сумму 110,1 тыс. рублей;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельского поселения: восстановление профиля дорог с. Синявское: пер. Первомайский, пер. Летний, ул. Гагарина (от спуска Буденовский), ул. Крупской, ул. Халтурина; ул. Октябрьская, ул. Ленина (от спуска Буденовский); пер. Донской, пер. Юбилейный, пер. Пионерский, пер. Красногвардейский; пер. Вокзальный на сумму 599,7 тыс. рублей.

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельского поселения- ямочный ремонт: с. Синявское ул. Ленина, спуск Буденовский; х. Мержаново ул. Железнодорожная на сумму 188,1 тыс. рублей

Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Синявского сельского поселения».

В результате реализации данной подпрограммы, выполнены следующие мероприятия:

В отчетном году бюджетные средства были направлены на:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельского поселения - нанесение разметки на проезжей части, пешеходные переходы и искусственные дорожные неровности (ИДН) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Синявского сельского поселения. Разметка проезжей части спуск Буденовский, ул. Ленина, пешеходные переходы ул. Красноармейская, спуск Буденовский, искусственные дорожные неровности спуск Буденовский на сумму 73,7 тыс. рублей.

Контрольное событие 1.1 Формирование муниципальной программы Синявского сельского поселения «Развитие транспортной системы», Неклиновского района и обеспечение ее бесперебойного функционирования в Администрации Синявского сельского поселения срок 31.12.2023г.- выполнено в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, и мероприятий ведомственных целевых программ и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы приведены в Приложении №1.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году изначально предусмотрено 1781,0 тыс. рублей. Соглашением о расторжении б/н от 31.05.2023г. сумма на реализацию МП уменьшена, и составляет 971,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 971,6 тыс. рублей, или 100%

Все средства использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной Программы и подпрограмм в 2023 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года.

- смертность в результате дорожно-транспортных происшествий

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы» Синявского сельского поселения рассчитана в соответствии с методикой оценки эффективности  муниципальной программы, которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализацию рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение  соответствующей сферы социально-экономического развития Синявского сельского поселения.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Сп = ИДп / ИЦп,

где:

Сп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Рассчитанная эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 1,0 в связи с чем при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу.

В муниципальной программе показатели исполнения оцениваются, как наступление событий, поэтому при расчете суммарной оценки степени достижения целевых показателей принимаются за единицу.

Расчет суммарной оценки степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Cп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0. Данный показатель характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

СРом = 3/3, СРом = 1

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 это характеризует высокий эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Синявского сельского поселения рассчитывается в несколько этапов.

Для расчета степени реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

СРм = 6/6, СРм = 1

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

Мероприятие выполнены в полном объеме при достижении следующих результатов:

Расчет степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

ССуз = 971,6/971,6 = 1

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения по следующей формуле:

Эис = 1/1=1

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета поселения.

Бюджетная эффективность реализации программы признается на основании расчета эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию программы признана – высокой.

При расчете оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2

УРпр = 1

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 1

7. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Развитие транспортной системы» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение №1

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2023г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | Запланирован ные | достигнутые |  |
| Подпрограмма № 1«Развитие транспортной инфраструктуры Синявского сельского поселения» |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Синявского сельского поселения (главный специалист) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Синявского сельского поселения (главный специалист) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | отремонтировать автомобильные дороги | Выполнен ямочный ремонт с. Синявское ул. Ленина, спуск Буденовский; х. Мержаново ул. Железнодорожная) |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Синявского сельского поселения (главный специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего | Администрация Синявского сельского поселения (главный специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Основное мероприятие 1.5. Разработка проектной документации на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Синявского сельского поселения (главный специалист) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Синявского сельского поселения» |
| 6 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Синявского сельского поселения» | Администрация Синявского сельского поселения (главный специалист) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории Синявского сельского поселения | Выполнены работы по нанесению разделительной разметки проезжей части в с. Синявское. |  |

Приложение №2

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписи |  |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего | 971,6 | 971,6 | 971,6 |
|  | бюджет района | 971,6 | 971,6 | 971,6 |
|  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Синявского сельского поселения» | всего | 897,9 | 897,9 | 897,9 |
|  | бюджет района | 897,9 | 897,9 | 897,9 |
|  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Синявского сельского поселения» | всего | 73,7 | 73,7 | 73,7 |
|  | бюджет района | 73,7 | 73,7 | 73,7 |
|  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Приложение №3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| Подпрограмма 1 «Развитие и использование транспортной системы» |
| 1.1. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Синявского сельского поселения». |
| 2.1. | количество лиц, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий | чел | - | - | - |  |
| 2.2. | транспортный риск | - | - | - | - |  |
| 2.3 | тяжесть последствий в результате дорожно- транспортных происшествий | % | - | - | - |  |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Синявского сельского поселения                           «Развитие транспортной системы»

за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Синявского сельского поселения» |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Синявского сельского поселения главный специалист | зимнее содержаниедорог,грейдирование,восстановление профиля дорог | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 709,8 | 709,8 | 709,8 | Х |
|  | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Синявского сельского поселения главный специалист | ямочный ремонт | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 188,1 | 188,1 | 188,1 | Х |
|  | Основное мероприятие 1.3. капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Синявского сельского поселения главный специалист | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.4. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог | Администрация Синявского сельского поселения главный специалист | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.5. Разработка проектной документации на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Синявского сельского поселения главный специалист | Х | X | Х | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Синявского сельского поселения» |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Синявского сельского поселения | Администрация Синявского сельского поселения главный специалист | работы по нанесению разделительной разметки проезжей части в с. Синявское | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 73,7 | 73,7 | 73,7 | Х |
| Итого по программе | 971,6 | 971,6 | 971,6 | Х |

# Text boxes

СП

n

i

i/n

О





1





С