ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СИНЯВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________г. № __________

с.Синявское

Об утверждении годового отчета о реализации

муниципальной программы Синявского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2017 год

В соответствии с Постановлениями Администрации Синявского сельского поселения от 19.08.2013г. №57 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синявского сельского поселения», от 19.08.2013г. №66 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синявского сельского поселения, от 19.08.2013г. №63 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Синявского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Синявского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2017 год, утвержденной постановлением Администрации Синявского сельского поселения от 08.10.2013г № 80, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                                                                      Синявского сельского поселения		                                 	   Л.Н.Ермолова

Приложение к

Постановлению администрации

Синявского сельского

поселения от   _________ года №________

Годовой отчет

о реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Синявского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Синявского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Синявского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Синявского сельского поселения от 08.10.2013г. № 80

Общий объем финансирования Программы за 2017 год за счет средств бюджета Синявского сельского поселения составляет 115,1 тыс.рублей.

По итогам 2017 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Синявского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2016 года.

За 2017 год в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» осуществлялась охрана атмосферного воздуха, охрана и восстановление водных объектов, очистка территорий, формирование системы обращения с отходами, сохранение и развитие природных комплексов и озелененных территорий поселения

2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы выполненных и не выполненных в установленные сроки.

Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды» на территории Синявского сельского поселения были выполнены следующие мероприятия:

- проведены сходы граждан для доведения информации об охране окружающей среды

- проведены дни экологической безопасности в детских дошкольных и школьных заведениях

- осуществлены мероприятия по экологическому воспитанию населения: проведены экологические субботники с привлечением жителей поселения по уборке прилегающих к организациям и предприятиям территорий в населенных пунктах, кладбищ, памятников погибшим в годы ВОВ.

Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы по ликвидации свалок» на территории Синявского сельского поселения были выполнены следующие мероприятия:

- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок: проведение сходов граждан с доведением информации о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе, об исполнении правил благоустройства территории поселения

- мероприятия по повышению эффективности деятельности по обращению с отходами: проведены работы по заключению договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора

- мероприятия по осуществлению контроля за порядком выжигания сухой растительности, что позволят сократить количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух;

-очистка берегов реки от мусора, санитарная рубка растительности вдоль берегов, благоустройство мест купания и отдыха;

-сформирована система организации сбора и вывоза отходов на территории сельского поселения;

-уборка несанкционированных свалок

-проведение противоклещевой обработки территории мест захоронений, стадионов, детских игровых и спортивных площадок

- проведение дезинсекционных услуг по борьбе с комарами на территории вдоль берега реки.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 265,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 115,1 тыс.рублей, или 44%

Мероприятие 1. Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения.

Мероприятие 2.  Проведение противоклещевой обработки

Все средства использованы по целевому назначению.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

-количество физических лиц, охваченных предоставлением услуг по сбору и вывозу ТБО – 75%

- ликвидация несанкционированных свалок и объектов размещения отходов – 10шт.

- количество участников, привлеченных в экологические праздники и вовлеченные в работу по охране окружающей среды – более 500

6. Методика оценки эффективности муниципальной программы.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды» (далее - Программа) осуществляется ежегодно, в течение всего срока реализации Программы, на основе использования целевых индикаторов с целью обеспечения мониторинга динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период для уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

2. Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

3. Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

4. Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

5. Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

+           + …….

Е =                                                 х 100 %,

n

где:

Е – эффективность реализации Программы (процентов);

Iф1 – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In1 – нормативный индикатор, утвержденный Программой;

n – количество индикаторов Программы.

6. Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет снижения уровня экологической опасности, уменьшения степени негативного воздействия на окружающую среду.

7. Бюджетная эффективность Программы определяется как степень реализации расходных обязательств и рассчитывается по формуле:

Фф

Эбюд =              х 100 %,

Фп

где:

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

Фф – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

115,1

Эбюд =              х 100 %, = 43,4

265,0

В результате выполнения мероприятий Программы обеспечено:

- уборка территории населенных пунктов сельского поселения от несанкционированных свалок, что позволит снизить негативное воздействие отходов на окружающую среду;

- повышение уровня экологического просвещения и образования;

- предупреждения ЧС.

Программа оценивается по результатам ее реализации в экономической, экологической и социальной сферах.

В результате выполнения мероприятий Программы обеспечено:

- уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов;

- решение в значительной степени проблемы восстановления экологического состояния водных объектов, существенное снижение последствия негативного воздействия вод, что в конечном итоге обеспечит поэтапное достижение устойчивого и рационального водопользования на территории Синявского поселения;

- улучшение качества и увеличение ресурсного потенциала подземных вод для обеспечения защищенными от загрязнения и засорения источниками питьевого водоснабжения   населенных пунктов сельского поселения;

- обеспечение населения объективной информацией о состоянии окружающей среды;

- формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения сельского поселения путем его привлечения к участию в мероприятиях, направленных на охрану окружающей среды, на бережное отношение к природе Донского края;

- создание благоприятной экологической обстановки на территории Синявского сельского поселения за счет сохранения лесополос, как целостной экологической системы и уменьшение негативного воздействия ветровой эрозии, предотвращение деградации и сохранение плодородия почв.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Таблица 13

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланирован ные | достигнутые |  |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды» |
| 1.1 | Проведение сходов граждан с доведением информации: -о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе; -об исполнении правил благоустройства территории поселения -вывоз ТБО | Администрация Синявского сельского поселения | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.17 | Повышение степени информированности и уровня знаний различных категорий населения по порядку обращения с отходами при их вывозе и сборе | Выданы памятки с целью информирования населения по правилам благоустройства в поселении. Повысился охват населения по вывозу и сбору ТБО. На территории поселения работает 2 организации по сбору мусора у населения. | Все запланированные мероприятия реализованы |
| 1.2 | Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию населения: -проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке: - прилегающих к организациям и предприятиям территорий в населенных пунктах; - кладбищ; - памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны. | Администрация Синявского сельского поселения | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.17 | Улучшение экологической обстановки в Синявском сельском поселении, повышение защищенности компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий | Проведены экологические субботники с привлечением жителей поселения по уборке: - прилегающих к организациям и предприятиям территорий в населенных пунктах; - кладбищ; - памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны. | Все запланированные мероприятия реализованы |
| Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы по ликвидации несанкционированных свалок» |
| 2.1. | Мероприятие по ликвидации несанкционированных свалок на территории сельского поселения. | Администрация Синявского сельского поселения | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.17 | Уменьшение количества несанкционированных свалок на территории сельского поселения. | Произведена оплата услуг по ликвидации несанкционированной свалки. | Все запланированные мероприятия реализованы |
| 2.2. | Проведение противоклещевой обработки территории | Администрация Синявского сельского поселения | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.17 | Обеспечение экологической безопасности на территории Синявского сельского поселения | Проведена аккарицидная обработка и дезинсекция вдоль берега реки (борьба с комарами) | Все запланированные мероприятия реализованы |

Таблица 14

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2017 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 265,0 | 265,0 | 115,1 |
|  | бюджет поселения | 265,0 | 265,0 | 115,1 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0,0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы по ликвидации несанкционированных свалок» | всего | 265,0 | 265,0 | 115,1 |
|  | бюджет поселения | 265,0 | 265,0 | 115,1 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1. ликвидация несанкционированных свалок | всего | 240,0 | 240,0 | 91,9 |
|  | бюджет поселения | 240,0 | 240,0 | 91,9 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2.2. проведение противоклещевой обработки территории | всего | 25,0 | 25,0 | 23,3 |
|  | бюджет поселения | 25,0 | 25,0 | 23,3 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 15

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Количеств физических лиц, охваченных предоставлением услуг по сбору и вывозу ТБО | процентов | 50 | 55 | 60 | 75 | 80 | 87 | 95 |
| 2. | Ликвидация несанкционированных свалок и объектов размещения отходов | штук | 9 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 3. | Количество участников, привлеченных в экологические праздники и вовлеченных в работу по охране окружающей среды | человек | 348 | 378 | 398 | 413 | 454 | 476 | 494 |

### Таблица 17

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

### проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Х | Х | 149,9 | 0 |
| 1.1 | Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды» | Х | Х | 0 | 0 |
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы по ликвидации несанкционированных свалок | Х | Х | 149,9 | 0 |
| 1.2.1 | Мероприятие 1. Мероприятия по ликвидации несанкционированной свалки | Сокращение объемов накопления промышленных и бытовых отходов | Ликвидация несанкционированных свалок | 148,1 | 0 |
| 1.2.2 | Мероприятие 2. Проведение противоклещевой обработки территории | Обеспечение экологической безопасности на территории поселения | Проведена аккарицидная обработка и дезинсекция (обработка против комаров) | 1,8 | 0 |

# Text boxes

Iф1

In1

Iф2

In2

Inn

Iфn