Местное самоуправление

Администрация Синявского

Сельского поселения

Ростовской области  Неклиновского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Синявское

20.06.2011г.                                                                     № 43

Об утверждении отчета о ходе работ по

муниципальным долгосрочным

целевым программам

по результатам за 2010 год

В соответствии с постановлением Главы Синявского сельского поселения от 19.03.2010г. № 11-а «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных  долгосрочных  целевых программ», постановлением Администрации Синявского сельского поселения от 29.03.2010г. № 12-а «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети внутрипоселковых дорог Синявского сельского поселения на 2010-2013 годы», Постановлением Администрации Синявского сельского поселения от 23.03.2010г. №13-а «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры и искусства в Синявском сельском поселении на 2010-2013 годы»».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

-отчет о ходе реализации работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие сети внутрипоселковых дорог Синявского сельского поселения на 2010-2013 годы»;

-отчет о ходе реализации работ по муниципальной  долгосрочной целевой программе «Развитие культуры и искусства в Синявском сельском поселении на 2010-2013 годы»;

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

.

Глава Синявского сельского поселения                        О.В.Чуднова

Отчет о ходе реализации работ по муниципальной  долгосрочной целевой программе «Развитие сети внутрипоселковых дорог Синявского сельского поселения на 2010-2012 годы»

На реализацию в 2010 году муниципальной долгосрочной целевой программы предусматривалось выделение средств  местного бюджета поселения  в сумме   2466,7 тыс. рублей, в (100 %).

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Основные финансовые средства направлены на реализацию стратегических целей:

Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры и снижение транспортных издержек в экономике.

Были поставлены основные задачи:

| - - - | поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования на уровне соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; сохранение протяженности, соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта автомобильных дорог; сохранение протяженности, соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта; Добиться выполнения всех показателей позволило использование всех форм и методов работы. |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой «Развитие сети внутрипоселковых дорог Синявского сельского поселения на 2010-2013 годы»

по состоянию на «01» января 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета Синявскогосельского поселения а за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по программе | всего | 710,0 | 675.1 | 675,1 |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 710,0 | 675.1 | 675,1 |  |
| 1. | мероприятия по содержанию внутрипосел-ковых автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | 2010год | всего | 710,0 | 675.1 | 675,1 |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 82,9 | 48.0 | 48,0 | На содержание потребовалось меньше, чем было запланировано |
| 2 | мероприятия по текущему ремонту внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них (участки дорог подлежащие ремонту определяются на основании дефектных ведомостей по автомобильным дорогам и искусственным сооружениям на них, требующим ремонта |  | бюджет сельского поселения | 627,1 | 627,1 | 627,1 |  |

ОТЧЕТ

о финансировании и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети внутрипоселковых дорог Синявского сельского поселения на 2010-2013 годы»

(наименование ведомственной целевой программы)

по состоянию на «01» января 2011 года

| Наименова-ние мероприятий | Показатели результативности целевых программ | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Сте- пень вы-пол-нения меро-прия-тия* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | еди-ница изме-рения | план | факт | откло-нение (про-центов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |
|  |  |  |  |  | всего | бюд-жеты сель-ских посе-лений | Средства областного бюджета | всего | бюд-жеты сель-ских посе-лений | Средства областного бюджета |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| мероприятия по содержанию внутрипосел-ковых автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | процент | 100 | 57,9 | -42,1 | 82,9 | 82,9 | - | 48,0 | 48,0 | - |  |
| мероприятия по текущему ремонту внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них (участки дорог подлежащие ремонту определяются на основании дефектных ведомостей по автомобильным дорогам и искусственным сооружениям на них, требующим ремонта | процент | 100 | 100 |  | 627,1 | 627,1 | - | 627,1 | 627,1 | - |  |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети внутрипоселковых дорог Синявского сельского поселения на 2010-2013 годы» за отчетный 2010 финансовый год и за весь период реализации, 2010-2013 годы

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2010год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | всего | 2010год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| мероприятия по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | процент | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 57,9 | 57,9 | - | - | - |
| мероприятия по текущему ремонту внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них (участки дорог подлежащие ремонту определяются на основании дефектных ведомостей по автомобильным дорогам и искусственным сооружениям на них, требующим ремонта | процент | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 | - | - | - |

ОТЧЕТ

о финансировании и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры и искусства в Синявском сельском поселении на 2010-2013 годы»

(наименование ведомственной целевой программы)

по состоянию на «01» января 2011 года

1. Сохранение исторического и культурного наследия Синявского сельского поселения.

2. Формирование единого культурного пространства, создание условий для формирования доступности населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры.

3. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала

Была поставлена задача  перед учреждениями культуры  об улучшении качества предоставляемых услуг. О том, что качество предоставляемых услуг улучшилось, говорит тот факт, что за  2010 год не поступило ни одной жалобы на качество проводимых мероприятий или качество обслуживания.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета Потаповского сельского поселения Волгодонского района за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по программе | всего | 1911,4 | 1896,1 | 1896,1 |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1911,4 | 1896,1 | 1896,1 |  |
| 1. | формирование культурного единого пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры; -создание условий для сохранения культурного потенциала поселения. | 2010год | всего | 1233,0 | 1220,0 | 1220,0 |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 1212,9 | 1199,9 | 1199,9 | На услуги потребовалось меньше, чем было запланировано |
|  |  |  | внебюджетные средства | 20,1 | 20,1 | 20,1 |  |
| 2. | Развитие библиотечного дела Синявского сельского поселения | 2010 | всего | 678,5 | 676,1 | 676,1 |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 678,5 | 676,1 | 676,1 | На услуги потребовалось меньше, чем было запланировано |

ОТЧЕТ

о финансировании и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры и искусства в Синявском сельском поселении на 2010-2013 годы»

наименование ведомственной целевой программы)

по состоянию на «01» января 2011 года

| Наименова-ние мероприятий | Показатели результативности целевых программ | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Сте- пень вы-пол-нения меро-прия-тия* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | еди-ница изме-рения | план | факт | откло-нение (про-центов) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |
|  |  |  |  |  | всего | бюд-жеты сель-ских посе-лений | Внебюдже тные фонды | всего | бюд-жеты сель-ских посе-лений | Внебюдже тные фонды |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |
| 1.формирование культурного единого пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры; -создание условий для сохранения культурного потенциала поселения. | процент | 100 | 98,4 | -1,6 | 1233,0 | 1212,9 | 20,1 | 1220,0 | 1199,9 | 20,1 |  |
| 2.Развитие библиотечного дела Синявского сельского поселения | процент | 100 | 99,6 | -0,4 | 678,5 | 678,5 | - | 676,1 | 676,1 | - |  |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры и искусства в Синявском сельском поселении на 2010-2013 годы» за отчетный 2010 финансовый год и за весь период реализации, 2010-2013 годы

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2010год | 2011 год | 2012 год | 2013год | всего | 2010год | 2011 год | 2012 год | 2013год |
| 1.формирование культурного единого пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры; -создание условий для сохранения культурного потенциала поселения. | процент | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98,4 | 98,4 | - | - | - |
| Развитие библиотечного дела Синявского сельского поселения | процент | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,6 | 99,6 | - | - | - |